2023年市级生态环境保护督察整改情况公示表

整改任务	任务编号	2023年市级生态环境保护督察反馈问题第十三项整改任务
问题描述	宁河区调水措施仅考虑了农业用水水量,而未考虑河道基本生态环境需水量,造成区域内蓟运河、北京排污河、金钟河等一、二级河道水资源严重匮乏,环境容量和自净能力弱化,水质超标现象屡屡发生。

责任单位	宁河区水务局
整改目标	及时调整和优化调水措施和管理策略，确保河道生态环境的健康稳定。
整改措施	1、持续推进种植结构调整，推动种植方式转型。

2、推进高标准农田建设和高效节水灌溉发展，坚持新建与改造提升相结合。

3、统筹实施水系联通及合理拦蓄水源。
4、积极协调外调水。
整改主要工作

及成效	1、2024年完成绿肥休耕面积2000亩，油料面积3000亩，大豆种植面积8700亩。在种植业面源污染突出的乡镇以特色农品红薯种植取代传统大田粮食作物种植，实现现代化减量。全区已完成红薯种植面积2.77万亩。

2、2023年我区高标准农田建设面积2.2937万亩，高效节水灌溉面积0.96万亩。已全部完工。2024年我区新增国债高标准农田建设面积2.3514万亩，其中高效节水灌溉面积0.19万亩。已完成田块整治工程和部分田间道路、地力提升、泵站、渠系建筑物工程。

3、实施卫星河水系联通工程，更新改造潮东泵站，增强水系循环，改善水环境。通过闸坝、泵站，积极拦蓄雨洪水资源，结合区农委及各街镇做好农业用水统筹，确保农业灌溉用水水量的合理分配。

4、与市水务局、宝坻区水务局、北三河管理中心及相关部门积极沟通协调外调水，保障区域内河道生态环境用水水量，确保河道生态环境的健康稳定。
整改时限	2024年12月
社会监督联系人及电话	联系人：张建飞，电话：69591413